# PHA 1 — PHÂN TÍCH YÊU CẦU

## Dự án: Hệ thống Quản lý Xe Bus Hà Nội (Hanoi Bus Management System)

| THÔNG TIN TỔNG QUAN |  |
| --- | --- |
| Phiên bản | 2.0 |
| Ngày lập tài liệu | 20/06/2026 |
| Mô hình phát triển | Scrum/Agile |
| Môn học | Lập trình Java Web |
| Quy mô nhóm | 6 thành viên |

## 1. Mô tả bài toán

### 1.1. Bối cảnh

Hệ thống xe bus công cộng Hà Nội hiện có hơn 150 tuyến bus phục vụ hàng triệu lượt hành khách mỗi ngày. Tuy nhiên, việc tra cứu thông tin tuyến xe, mua vé, và quản lý vận hành vẫn còn nhiều bất cập:

- Hành khách khó tra cứu thông tin tuyến xe, lộ trình, giờ hoạt động một cách nhanh chóng.

- Việc mua vé tháng phải đến trực tiếp quầy, gây bất tiện.

- Quản lý phân công tài xế, phụ xe vẫn thủ công, thiếu tập trung.

- Kiểm soát vé trên xe chưa có hệ thống hỗ trợ.

### 1.2. Mục tiêu hệ thống

Xây dựng Hệ thống Quản lý Xe Bus Hà Nội (Hanoi Bus Management System) — một ứng dụng web cho phép:

| Đối tượng | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Hành khách | Tra cứu thông tin tuyến xe, tìm đường đi, đăng ký mua vé lẻ/vé tháng trực tuyến |
| Nhân viên | Quản lý tuyến, xe bus, bán vé, xuất vé tháng cho khách |
| Tài xế & Phụ xe | Xem lịch phân công, check-in/check-out chuyến, kiểm soát vé |
| Admin | Quản trị toàn bộ hệ thống, quản lý tài khoản, cấp quyền |

### 1.3. Phạm vi hệ thống

Trong phạm vi (In Scope):

- Quản lý thông tin tuyến bus, điểm dừng, xe bus

- Tra cứu và tìm đường đi

- Mua vé lẻ (online + trên xe), đăng ký vé tháng (online + tại quầy)

- Quản lý phân công lịch chạy

- Check-in / Check-out chuyến

- Kiểm soát vé trên xe

- Quản trị hệ thống (user, quyền)

Ngoài phạm vi (Out of Scope):

- Thanh toán online thực tế (VNPay, Momo) — sử dụng số dư ảo (virtual balance) do hệ thống quản lý

- Ứng dụng mobile (chỉ làm web responsive)

- Tích hợp hệ thống bên thứ 3

## 2. Xác định Actor (Tác nhân)

| # | Actor | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Admin (Quản trị viên) | Quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài khoản người dùng (tạo, sửa, khóa, mở khóa), cấp và thu hồi quyền cho các vai trò khác, xem tổng quan thống kê hệ thống (tổng tuyến, tổng xe, doanh thu, số tài khoản). Admin kế thừa toàn bộ chức năng của Staff, nghĩa là có thể quản lý tuyến, điểm dừng, xe bus, bán vé và duyệt vé tháng. Admin nắm quyền cao nhất trong hệ thống. |
| 2 | Staff (Nhân viên vận hành) | Nhân viên vận hành chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu tuyến bus (thêm, sửa, xóa tuyến), quản lý điểm dừng, quản lý xe bus, tạo lịch phân công cho tài xế và phụ xe, bán vé lẻ tại quầy, duyệt và xuất vé tháng cho khách hàng. Staff là người trực tiếp vận hành và duy trì dữ liệu hoạt động hàng ngày của hệ thống. |
| 3 | Driver (Tài xế) | Tài xế xe bus — người trực tiếp điều khiển xe. Driver có thể xem lịch phân công cá nhân (tuyến nào, xe nào, ca nào, ngày nào), thực hiện check-in khi bắt đầu chuyến và check-out khi kết thúc chuyến. Driver chỉ xem được lịch phân công của bản thân, không can thiệp vào dữ liệu hệ thống. |
| 4 | Assistant (Phụ xe) | Phụ xe — người hỗ trợ trên xe bus. Assistant có thể xem lịch phân công cá nhân, thực hiện check-in/check-out chuyến giống Driver. Ngoài ra, Assistant chịu trách nhiệm kiểm tra vé hành khách trên xe (quét mã vé hoặc nhập mã vé để kiểm tra tính hợp lệ) và bán vé lẻ trực tiếp cho khách lên xe. |
| 5 | Customer (Khách hàng) | Khách hàng đã đăng ký tài khoản — người sử dụng chính của hệ thống phía người dùng. Customer có thể tra cứu thông tin tuyến bus, tìm đường đi giữa 2 điểm, mua vé lẻ online, đăng ký vé tháng online (các loại: Thường, HSSV, Người cao tuổi, Ưu tiên), xem lịch sử mua vé, xem vé đang có hiệu lực, lưu tuyến yêu thích, và xem lịch sử tìm kiếm. |
| 6 | Guest (Khách truy cập) | Người truy cập website chưa đăng nhập. Guest có thể xem danh sách tuyến bus, xem chi tiết tuyến (lộ trình, điểm dừng, giờ hoạt động, giá vé), tìm kiếm tuyến theo số/tên, và tìm đường đi giữa 2 điểm. Guest không thể mua vé hay sử dụng tính năng cá nhân hóa. Guest có thể đăng ký tài khoản để trở thành Customer. |

## 3. Danh sách User Stories (Cập nhật đầy đủ)

| ID | User Story Description | Ưu tiên | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là Guest, tôi muốn xem danh sách tất cả tuyến bus để biết có những tuyến nào | 🔴 Must | 3 |
| US-02 | Là Guest, tôi muốn xem chi tiết một tuyến bus (lộ trình, điểm dừng, giờ hoạt động, giá vé) | 🔴 Must | 5 |
| US-03 | Là Guest, tôi muốn tìm kiếm tuyến bus theo số tuyến hoặc tên để tìm nhanh | 🔴 Must | 3 |
| US-04 | Là Guest, tôi muốn chọn hai trạm xe buýt có sẵn để hệ thống liệt kê các tuyến đi qua hai trạm đó nhằm lựa chọn tuyến phù hợp | 🔴 Must | 8 |
| US-05 | Là Guest, tôi muốn đăng ký tài khoản để sử dụng tính năng nâng cao | 🔴 Must | 5 |
| US-06 | Là User, tôi muốn đăng nhập / đăng xuất để truy cập tài khoản | 🔴 Must | 3 |
| US-07 | Là User, tôi muốn lưu tuyến yêu thích để truy cập nhanh sau này | 🟡 Should | 3 |
| US-08 | Là User, tôi muốn lịch sử tìm kiếm xe được lưu lại để tra cứu lại | 🟡 Should | 3 |
| US-09 | Là Admin, tôi muốn thêm/sửa/xóa tuyến bus để cập nhật dữ liệu | 🔴 Must | 5 |
| US-10 | Là Admin, tôi muốn thêm/sửa/xóa điểm dừng để quản lý hệ thống | 🔴 Must | 5 |
| US-11 | Là Admin, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng (xem, khóa) | 🟡 Should | 3 |
| US-14 | Là Admin, tôi muốn xem tất cả thông tin tổng quan (tuyến, xe, tài khoản, doanh thu) để quản lý hệ thống | 🔴 Must | 5 |
| US-36 | Là Admin, tôi muốn tạo tài khoản và phân quyền (Admin, Staff, Driver, Assistant) để quản lý hệ thống | 🔴 Must | 5 |
| US-12 | Là Guest, tôi muốn xem bản đồ lộ trình tuyến bus trên Google Maps | 🟢 Nice | 8 |
| US-13 | Là User, tôi muốn đánh giá/bình luận về tuyến bus | 🟢 Nice | 5 |
| US-15 | Là User, tôi muốn xem thời gian chạy thực của xe để biết xe đang ở đâu | 🟢 Nice | 8 |
| US-16 | Là User, tôi muốn xem biển số xe, tốc độ, thông tin xe khi xem xe trên bản đồ | 🟢 Nice | 5 |
| US-17 | Là User, tôi muốn biết xe đến biển kế tiếp trong bao lâu (ETA) | 🟢 Nice | 5 |
| US-18 | Là User, tôi muốn biết mấy giờ xe ngừng chạy để không bỏ lỡ chuyến cuối | 🟢 Nice | 2 |
| US-35 | Là User, tôi muốn xem xe nào đang hoạt động trên tuyến để theo dõi hành trình | 🟡 Should | 5 |
| US-20 | Là User, tôi muốn đặt vé lẻ trực tuyến và nhận mã QR Code để sử dụng khi lên xe | 🔴 Must | 5 |
| US-21 | Là User, tôi muốn đăng ký vé tháng và upload ảnh thẻ/minh chứng để nhân viên xét duyệt | 🔴 Must | 5 |
| US-22 | Là Staff, tôi muốn duyệt yêu cầu đăng ký vé tháng của User để hệ thống kích hoạt vé | 🔴 Must | 5 |
| US-32 | Là Staff, tôi muốn xuất vé tháng cho khách sau khi được duyệt | 🔴 Must | 3 |
| US-33 | Là Staff, tôi muốn xem danh sách yêu cầu đăng ký vé tháng chờ duyệt | 🔴 Must | 3 |
| US-23 | Là Assistant, tôi muốn quét mã QR của hành khách để kiểm tra vé còn hiệu lực và ghi nhận lượt sử dụng | 🔴 Must | 5 |
| US-24 | Là Assistant, tôi muốn bán vé tiền mặt trên hệ thống cho khách lên xe chưa có vé, để ghi nhận doanh thu chuyến đi | 🔴 Must | 3 |
| US-30 | Là Staff, tôi muốn quản lý thông tin xe buýt (thêm/sửa/xóa, biển số, sức chứa, trạng thái) để quản lý đội xe | 🔴 Must | 5 |
| US-31 | Là Staff, tôi muốn gán xe vào tuyến cụ thể để tổ chức vận hành | 🔴 Must | 5 |
| US-37 | Là Staff, tôi muốn phân công tài xế và phụ xe theo từng xe và ca làm việc để tổ chức vận hành hiệu quả | 🔴 Must | 5 |
| US-25 | Là Driver, tôi muốn xem lịch phân công chuyến để biết mình phải chạy tuyến nào | 🔴 Must | 3 |
| US-26 | Là Driver, tôi muốn Check-in khi bắt đầu chuyến để hệ thống ghi nhận trạng thái hoạt động | 🔴 Must | 3 |
| US-27 | Là Driver, tôi muốn Check-out khi kết thúc chuyến để hoàn tất chuyến xe | 🔴 Must | 3 |
| US-28 | Là Assistant, tôi muốn xem lịch phân công để biết mình phục vụ trên xe nào | 🔴 Must | 2 |
| US-29 | Là Assistant, tôi muốn Check-in/Check-out theo chuyến để ghi nhận thời gian làm việc | 🟡 Should | 3 |

## 4. PRODUCT BACKLOG

### Giai đoạn 1: MVP - Xây dựng lõi hệ thống & Quản lý vận hành (54 SP)

Tính năng bắt buộc phải có đầu tiên để thiết lập cơ sở dữ liệu nền tảng (Tuyến, Xe, Trạm) và khung phân quyền nhân sự trước khi mở cho người dùng bên ngoài sử dụng.

| # | ID | Epic | Vai trò | Tóm tắt chức năng | Phân loại | Point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-36 | Tài khoản | Admin | Tạo tài khoản & phân quyền (Admin, Staff, Driver...) | 🔴 Must | 5 |
| 2 | US-09 | Dữ liệu Lõi | Admin | Thêm/sửa/xóa lộ trình tuyến bus | 🔴 Must | 5 |
| 3 | US-10 | Dữ liệu Lõi | Admin | Thêm/sửa/xóa điểm dừng, trạm chờ | 🔴 Must | 5 |
| 4 | US-30 | Vận hành | Staff | Quản lý thông tin đội xe (biển số, sức chứa) | 🔴 Must | 5 |
| 5 | US-31 | Vận hành | Staff | Gán xe cố định vào tuyến cụ thể | 🔴 Must | 5 |
| 6 | US-37 | Vận hành | Staff | Phân công tài xế, phụ xe theo ca làm việc | 🔴 Must | 5 |
| 7 | US-25 | Vận hành | Driver | Xem lịch phân công chuyến của bản thân | 🔴 Must | 3 |
| 8 | US-28 | Vận hành | Assis. | Xem lịch phân công phục vụ trên xe | 🔴 Must | 2 |
| 9 | US-05 | Tài khoản | Guest | Đăng ký tài khoản hệ thống | 🔴 Must | 5 |
| 10 | US-06 | Tài khoản | User | Đăng nhập/Đăng xuất tài khoản | 🔴 Must | 3 |
| 11 | US-01 | Dữ liệu Lõi | Guest | Xem danh sách tất cả các tuyến bus | 🔴 Must | 3 |
| 12 | US-02 | Dữ liệu Lõi | Guest | Xem chi tiết 1 tuyến (lộ trình, giá, giờ) | 🔴 Must | 5 |
| 13 | US-03 | Dữ liệu Lõi | Guest | Tìm kiếm tuyến theo số/tên | 🔴 Must | 3 |
| 14 | US-04 | Dữ liệu Lõi | Guest | Tìm tuyến đi qua 2 trạm xe bus | 🔴 Must | 8 |

### Giai đoạn 2: Số hóa quy trình vé (Ticketing & Payment) (29 SP)

Sau khi có xe và lộ trình, giai đoạn này giải quyết bài toán dòng tiền và kiểm soát hành khách lên xuống xe.

| # | ID | Epic | Vai trò | Tóm tắt chức năng | Phân loại | Point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | US-21 | Bán vé | User | Đăng ký vé tháng & upload minh chứng | 🔴 Must | 5 |
| 16 | US-33 | Bán vé | Staff | Xem danh sách chờ duyệt vé tháng | 🔴 Must | 3 |
| 17 | US-22 | Bán vé | Staff | Duyệt yêu cầu & kích hoạt vé tháng | 🔴 Must | 5 |
| 18 | US-32 | Bán vé | Staff | Xuất vé tháng cho khách sau khi duyệt | 🔴 Must | 3 |
| 19 | US-20 | Bán vé | User | Đặt vé lẻ online & nhận mã QR Code | 🔴 Must | 5 |
| 20 | US-23 | Bán vé | Assis. | Quét QR khách hàng để kiểm tra & trừ lượt | 🔴 Must | 5 |
| 21 | US-24 | Bán vé | Assis. | Bán vé tiền mặt trên hệ thống cho khách lên xe chưa có vé | 🔴 Must | 3 |

### Giai đoạn 3: Bản đồ số & Tracking thời gian thực (Real-time) (36 SP)

Áp dụng công nghệ định vị để cập nhật luồng trạng thái động, mang lại giá trị cao nhất cho trải nghiệm người dùng cuối.

| # | ID | Epic | Vai trò | Tóm tắt chức năng | Phân loại | Point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | US-26 | Tracking | Driver | Check-in bắt đầu chuyến (kích hoạt tracking) | 🔴 Must | 3 |
| 23 | US-27 | Tracking | Driver | Check-out kết thúc chuyến | 🔴 Must | 3 |
| 24 | US-15 | Bản đồ | User | Xem thời gian chạy thực/vị trí xe đang ở đâu | 🟢 Nice | 8 |
| 25 | US-17 | Bản đồ | User | Ước tính thời gian ETA xe đến trạm kế | 🟢 Nice | 5 |
| 26 | US-16 | Bản đồ | User | Xem chi tiết biển số, tốc độ ngay trên bản đồ | 🟢 Nice | 5 |
| 27 | US-35 | Bản đồ | User | Lọc xe nào đang hoạt động trên tuyến | 🟡 Should | 5 |
| 28 | US-18 | Bản đồ | User | Cảnh báo giờ xe ngừng chạy (chuyến cuối) | 🟢 Nice | 2 |
| 29 | US-14 | Thống kê | Admin | Xem thông tin tổng quan (tuyến, xe, tài khoản, doanh thu) | 🔴 Must | 5 |

### Giai đoạn 4: Hoàn thiện & Tương tác khách hàng (25 SP)

Giai đoạn cuối cùng đắp thêm các tính năng giữ chân người dùng và tối ưu quản lý vi mô.

| # | ID | Epic | Vai trò | Tóm tắt chức năng | Phân loại | Point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | US-29 | Vận hành | Assis. | Check-in/out chấm công theo chuyến | 🟡 Should | 3 |
| 31 | US-11 | Tài khoản | Admin | Quản lý, xem, khóa tài khoản người dùng | 🟡 Should | 3 |
| 32 | US-07 | Tương tác | User | Lưu tuyến bus yêu thích | 🟡 Should | 3 |
| 33 | US-08 | Tương tác | User | Xem lại lịch sử tìm kiếm | 🟡 Should | 3 |
| 34 | US-13 | Tương tác | User | Đánh giá, bình luận chất lượng xe/tuyến | 🟢 Nice | 5 |
| 35 | US-12 | Bản đồ | Guest | Xem bản đồ lộ trình tuyến bus trên Google Maps | 🟢 Nice | 8 |

## 5. SPRINT BACKLOG

| Sprint | Mục tiêu (Goal) | Tổng Story Points |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Core Data & Authentication (Nền tảng & Phân quyền) | 23 SP |
| Sprint 2 | Vehicle & Operation Management (Vận hành & Phân ca) | 26 SP |
| Sprint 3 | Public Route Search (Tra cứu tuyến công cộng) | 19 SP |
| Sprint 4 | Ticketing System (Hệ thống Vé) | 29 SP |
| Sprint 5 | Dashboard & Additional Features (Thống kê & Cải thiện UI/UX) | 22 SP |
| Sprint 6 | Nice To Have (Bản đồ & Realtime - Nâng cao) | 33 SP |

### Sprint 1: Core Data & Authentication (23 SP)

Goal: Xây dựng nền tảng hệ thống và phân quyền cơ bản.

| US | Chức năng | Point |
| --- | --- | --- |
| US-36 | Tạo tài khoản và phân quyền | 5 |
| US-05 | Đăng ký | 5 |
| US-06 | Đăng nhập/Đăng xuất | 3 |
| US-09 | CRUD tuyến bus | 5 |
| US-10 | CRUD điểm dừng | 5 |

Deliverables: Login, Register, Role Admin/User, Quản lý tuyến, Quản lý điểm dừng.

### Sprint 2: Vehicle & Operation Management (26 SP)

Goal: Xây dựng phần vận hành cốt lõi cho xe và nhân viên.

| US | Chức năng | Point |
| --- | --- | --- |
| US-30 | CRUD xe bus | 5 |
| US-31 | Gán xe vào tuyến | 5 |
| US-37 | Phân lịch Driver & Assistant | 5 |
| US-25 | Driver xem lịch | 3 |
| US-28 | Assistant xem lịch | 2 |
| US-26 | Driver Check-in | 3 |
| US-27 | Driver Check-out | 3 |

Deliverables: Quản lý xe, Phân ca, Driver dashboard, Assistant dashboard.

### Sprint 3: Public Route Search (19 SP)

Goal: Cho phép khách tra cứu thông tin tuyến xe dễ dàng.

| US | Chức năng | Point |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Xem danh sách tuyến | 3 |
| US-02 | Chi tiết tuyến | 5 |
| US-03 | Tìm kiếm tuyến | 3 |
| US-04 | Tìm tuyến giữa 2 trạm | 8 |

Deliverables: Trang Home, Trang Route Detail, Search Route, Search by two stops.

### Sprint 4: Ticketing System (29 SP)

Goal: Hoàn thiện quy trình bán vé và kiểm soát vé trên xe.

| US | Chức năng | Point |
| --- | --- | --- |
| US-21 | Đăng ký vé tháng | 5 |
| US-33 | Danh sách chờ duyệt | 3 |
| US-22 | Duyệt vé tháng | 5 |
| US-32 | Xuất vé tháng | 3 |
| US-20 | Vé lẻ + QR Code | 5 |
| US-23 | Quét QR kiểm tra vé | 5 |
| US-24 | Bán vé tiền mặt | 3 |

Deliverables: Monthly ticket, Single ticket, QR Code, Ticket validation.

### Sprint 5: Dashboard & Additional Features (22 SP)

Goal: Thống kê tổng quan và cải thiện trải nghiệm người dùng.

| US | Chức năng | Point |
| --- | --- | --- |
| US-14 | Dashboard Admin | 5 |
| US-11 | Quản lý tài khoản | 3 |
| US-07 | Tuyến yêu thích | 3 |
| US-08 | Lịch sử tìm kiếm | 3 |
| US-29 | Assistant Check-in/out | 3 |
| US-35 | Xe đang hoạt động | 5 |

Deliverables: Dashboard, User management, Favorite routes, Search history.

### Sprint 6: Nice To Have (33 SP)

Goal: Bổ sung bản đồ, realtime và các tính năng nâng cao.

| US | Chức năng | Point |
| --- | --- | --- |
| US-12 | Google Maps | 8 |
| US-13 | Đánh giá tuyến | 5 |
| US-15 | Realtime vị trí xe | 8 |
| US-16 | Thông tin xe trên bản đồ | 5 |
| US-17 | ETA (Thời gian dự kiến) | 5 |
| US-18 | Chuyến cuối | 2 |

Deliverables: Google Map Integration, Realtime tracking, Review system, ETA Display.